# Diplomarbeitsantrag

## Schule
Höhere technische Bundeslehranstalt Kaindorf/Sulm
Abteilung
Hauptverantwortlich: Mechatronik

## AV
Hauptverantwortlich: Karl HARTINGER

## Abschließende Prüfung
2018
Betreuer
Hauptverantwortlich: Peter NÖHRER
Andere: Manfred STEINER, Wolfgang SAUER

## Ausgangslage
Es gilt, ein Gerät zu entwickeln, welches das Raumklima misst, verarbeitet und ausgibt. Dies soll zur Optimierung des Arbeitsklimas in Büros und Klassenzimmern beitragen.
Die maximale Arbeitsplatzkonzentration ist zur jetzigen fast immer überschritten.
## Projektteam (Arbeitsaufwand)
Name
Individuelle Themenstellung
Klasse
Arbeitsaufwand
Raphael TUTTNER (Hauptverantwortlich)
Projektleitung und Programmierung
AHME 14
180 Stunden
Moritz MARTINAK
Elektronik und Sensorik
AHME 14
180 Stunden
Gert ENZI
Mechanik und Zusammenbau
AHME 14
180 Stunden

## Projektpartner
keiner

## Untersuchungsanliegen der individuellen Themenbereiche
Raphael Tuttner ist für die Entwicklung eines µC - Programms zur Verarbeitung und Visualisierung der Messwerte verantwortlich.
Moritz Martinak ist für die Ausarbeitung und Entwicklung der Sensorik und den dazugehörigen Schaltungen und Platinen zuständig.
Gert Enzi ist für das Gehäusedesign und die Fertigung von besagtem Gehäuse als auch der Fertigung der Platinen verantwortlich.

## Zielsetzung
Das Messgerät soll in der Lage sein das Raumklima fortlaufend auszuwerten und darzustellen. Es soll keine Anbindung an das Stromnetz benötigen und von Leihen benutzt werden können.

## Geplantes Ergebnis der Prüfungskandidaten
Das geplante Ergebnis ist ein funktionsfähiger Prototyp der alle angegebenen Sensoren auswerten kann.

## Meilensteine
04.01.2018 Konzeptfreeze
07.07.2018 Fertigstellung Sensorausarbeitung
09.09.2018 Fertigstellung µC - Software
09.09.2018 Fertigstellung Platinendesign
23.09.2018 Erster Test des Gesamtsystems
23.09.2018 Fertigstellung Gehäusedesign
30.11.2018 Fertigung von Gehäuse und Platinen
28.02.2019 Fertigstellung der Dokumentation

## Finaler Titel der Arbeit
Raumklimasensor